ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

เรื่อง	ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

**********************************

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔  เพื่อนำไปปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน  รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ   วันที่   ๒๒   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายณรงค์    พลล้ำ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้จัดทำแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  หมวด 5  การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26 และข้อ 27 โดยได้นำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การ บริหารส่วน    ตำบลมะค่า จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไปอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  1

บทนำ											1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน							1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน							1

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน						          		3

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม									4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ				6

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา					8

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านเกษตรกรรม						14

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการพัฒนาสังคม						15

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข					18

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					23

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี		29

และกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี				33

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 9  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			39

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 10 ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม				42

## 1

## ส่วนที่  1

1.  บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561   กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด  ทำแผนการดำเนินงานประจำปีขึ้น ตามระเบียบฯ ข้อ 26 และให้จัดทำแล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ของตำบลในปีงบประมาณ นั้น ตามระเบียบฯ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป อย่างเหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ทราบถึงโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความ ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ /กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการทำงานกับ หน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงานมี ลักษณะสำคัญ คือ

1. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ขององค์การบริหารส่วน     ตำบลมะค่า  หลังจากได้มีการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จสิ้นแล้ว (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วน     ตำบลมะค่าอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

2. เป็นโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ดำเนินการเอง โดยไม่ใช้ งบประมาณ

3. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการระยะเวลาที่ชัดเจน และ แสดงถึงการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

2.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

  - เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

  - ใช้เป็นเครื่องมือกำหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน

  - ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

  - เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  ในปีงบประมาณ  2564

3.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  (หมวด  5 ข้อ 26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้

๒

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูล  โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการอำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่   2   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ

- ส่วนที่  1  บทนำ

- ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

จากนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าจะนำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  เพื่อพิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่   3   การประกาศแผนการดำเนินงาน

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3

### จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

### อบต.มะค่า                             อบต.มะค่า

คณะกรรมการสนับสนุนการ			รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำแผนพัฒนา    อบต.								หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ			จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนา  อบต.

คณะกรรมการสนับสนุนการ			เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนา  อบต.

คณะกรรมการพัฒนา  อบต.			พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนฯ  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น				 ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศ

4.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

  - ทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ  เพื่อพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นไปแบบบูรณาการงานกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

  - ทำให้การบริหารจัดการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้

  - ทำให้ทราบถึงกิจกรรม /แผนงาน/โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

  - เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลงานการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณและประชาชนสามารถ ตรวจสอบได้

  - ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การพัฒนาของในแต่ละปีงบประมาณ

***************************

- 4 -

แบบ ผด.01

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ. 256๔  องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ/บาท | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสานต่อแนวทางพระราชดำริ - แผนงานการเกษตร | ๒ | ๒.๕๐ | 1๓๐,000 | 0.80 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา - แผนงานการศึกษา | 15 | 18.75 | 1,803,650 | 11.16 | กองการศึกษาฯ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านเกษตรกรรม - แผนงานการเกษตร | 3 | 3.75 | 70,000 | 0.43 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม - แผนงานงบกลาง - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 3 | 3.75 3.75 | 8,560,000 50,000 | 42.97 0.30 | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข - แผนงานสาธารณสุข | 11 | 13.75 | 461,300 | 2.85 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6.2 แผนงานเคหะชุมชน | 10 1 | 12.50 1.25 | 2,245,000 250,000 | 13.89 1.54 | กองช่าง กองช่าง |

- 5 -

ส่วนที่  2

แบบ ผด.01

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ/บาท | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 9 | 11.25 | 290,000 | 1.79 | กองการศึกษาฯ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงานเคหะและชุมชน 8.3 แผนงานการบริหารงานทั่วไป | 3 2 8 | 3.75 2.50 10.00 | 50,000 314,000 1,125,000 | 0.30 1.94 6.96 | สำนักปลัด กองช่าง สำนักปลัด/กองคลัง |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๙.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน | ๘ | 10.0 | 760,000 | 4.70 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ๑๐.1 แผนงานการเกษตร - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 2.50 | 50,000 | 0.30 | สำนักปลัด |
| รวมทั้งสิ้น | ๘0 | 100 | 16,158,950 | 100 |  |

-6-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

แผนงานการเกษตร  แนวทางการพัฒนาที่ 1 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขุดสระประปา บ้านคู หมู่ที่ 1 | ดำเนินการขุดลอกสระประปา บ้านคู หมู่ที่ 1 ขุดสระให้มีขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 130 เมตร ขุดลึกเพิ่ม 2.10 เมตร ความลาดเอียง 1:1 เป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,900 ลบ.ม. พร้อมขนย้ายดินทิ้งปรับเกลี่ย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 100,000 | หมู่ที่ 1 บ้านคู | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

แผนงานการเกษตร  แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | ดำเนินการฝึกอบรมประชาชนในตำบลมะค่าในการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 คน | 30,000 | หมู่ที่ 5 บ้านมะค่า | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๘-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา  แนวทางการพัฒนาที่  ๑. เพิ่มศักยภาพและเติมความรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนที่สังกัดคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนที่สังกัด สพฐ. ทั้ง 3 โรงเรียนในเขตตำบลมะค่า | 920,000 | ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก สำหรับเด็กที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) | ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก สำหรับเด็กที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลมะค่า | 479,050 | ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

,

ยุทธศาสตร์ที่  ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา  แนวทางการพัฒนาที่  ๑. เพิ่มศักยภาพและเติมความรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. มะค่า | สนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะค่า จำนวน 20 คนๆละ 20 ต่อวัน จำนวน 245 วัน | 98,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กเล็กที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลมะค่า | ดำเนินการจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะค่า | 20,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า | ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองของเด็กที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะค่า | 5,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา  แนวทางการพัฒนาที่  ๑. เพิ่มศักยภาพและเติมความรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กภายในตำบลมะค่า | 50,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะค่าโดยมีเด็กที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะค่าและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม | 5,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะค่า | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการของเด็กที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.มะค่า คนละ 1,700 บาทต่อคนต่อปี จำนวน 20 คน | 34,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา  แนวทางการพัฒนาที่  ๑. เพิ่มศักยภาพและเติมความรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | จัดซื้อหนังสือเรียน | จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียนที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า คนละ 200 บาท ต่อคนต่อปี จำนวน 20 คน | 4,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ค่าจัดซื้อเครื่องแบบ นักเรียน | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่นักเรียนที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลมะค่า คนละ 300 บาท ต่อคนต่อปี จำนวน 20 คน | 6,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา  แนวทางการพัฒนาที่  ๑. เพิ่มศักยภาพและเติมความรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า คนละ 430 บาท ต่อคนต่อปี จำนวน 20 คน | 8,600 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กเล็กที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าคนละ 200 บาท ต่อคนต่อปี จำนวน 20 คน | 4,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา  แนวทางการพัฒนาที่  ๑. เพิ่มศักยภาพและเติมความรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการปรับปรุงต่อเติมรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะค่า | ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมรั้วอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะค่า | 20,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะค่า | ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า | 50,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น | ดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า | 100,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม

แผนงานการเกษตร   แนวการพัฒนาที่ ๑  สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการการเกษตรแบบอินทรีย์ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 1 ครั้ง/ปี ประชาชนในเขต อบต. มะค่า จำนวน 50 คน | 30,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร | ฝึกอบรมการเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรภายใน พื้นที่ตำบลมะค่า จำนวน 40 คน | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | กิจกรรมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรภายในตำบลมะค่า | 20,000 | หมู่ที่ 3 ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-1๕-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

แผนงานงบกลาง   แนวการพัฒนาที่ ๑  ส่งเสริมสวัสดิการ และเครื่องสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | การสนับสนุนเบี้ย ยังชีพคนชรา | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ย ยังชีพในตำบลมะค่า | 7,000,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การสนับสนุนเบี้ย ยังชีพคนพิการ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ย ยังชีพในตำบลมะค่า | 1,500,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | การสนับสนุนเบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ในตำบลมะค่า | 60,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     แนวการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ประชาชน | ฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนและกลุ่มสตรีแม่บ้าน ภายในตำบลมะค่า | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     แนวการพัฒนาที่ ๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยของบุคคลในครอบครัว | ฝึกอบรมให้ประชาชนในตำบลมะค่าเกี่ยวกับการ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว | 10,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมลดความรุนแรงในเด็กและสตรี | ฝึกอบรมให้ประชาชนในตำบลมะค่าเกี่ยวกับการ ลดความรุนแรงในเด็กและสตรี | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข   แนวการพัฒนาที่ ๑. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์วัคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเพิ่มประชากรสุนัขและแมว | เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกัน โรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือด ออก | 30,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้าในตำบลมะค่า | 33,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข   แนวการพัฒนาที่ ๑. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | การสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสำรวจจำนวนข้อมูลจำนวนสุนัข ภายในตำบลมะค่า | 3,300 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการมะค่าสะอาด | ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนภายในตำบล มะค่า | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอ โนนไทยเพื่อสงเคราะห์ ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ ประจำปี 2564 | สนับสนุนในกิจกรรมบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอโนนไทย | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข   แนวการพัฒนาที่ ๑. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข | อบรมรณรงค์และป้องกันด้านสาธารณสุขทั้ง 10 หมู่บ้าน ภายในตำบลมะค่า | 200,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | สบทบเงินอุดหนุนเข้ากองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลมะค่า | ดำเนินการสบทบเงินอุดหนุนเข้ากองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลมะค่า | 75,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข   แนวการพัฒนาที่ ๒. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และ โรคระบาดไข้หวัดต่างๆ | ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในตำบลมะค่าในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด ไข้หวัดต่างๆ | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ | ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคเอดส์ | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข   แนวการพัฒนาที่ ๓. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาบำบัดผู้ติดยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด | ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ให้ รู้ถึงโทษของยาเสพติด | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และท่อหรือระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโกรกกระสัง หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโกรกกระสัง หมู่ที่ 4 สายบ้านนางประนอม การรุ่งเรือง ถึงแยกบ้านถนนโพธิ์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.มะค่า กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 201,500 | บ้านโกรกกระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน จันทร์ดุม หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจันทร์ดุม หมู่ที่ 10 สายบ้านจันทร์ดุม-บ้านหนองกระทุ่ม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 129,600 | บ้านจันทร์ดุม หมู่ที่ 10 ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และท่อหรือระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ทุ่งหนองแหวน หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งหนองแหวน หมู่ที่ 6 สายวัดทุ่งหนองแหวน – ลำห้วยชันโพรง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 200,200 | บ้านทุ่ง หนองแหวน หมู่ที่ 6 ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะเกลือ หมู่ที่ 3สายบ้านนางล้อม จีบสันเทียะ ถึงบ้านนายสมยศ ธัญญานนท์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 204,400 | บ้ามะเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และท่อหรือรางระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะค่า หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะค่า หมู่ที่ 5 สายบ้านมะค่า – บ้านทุ่งหนองแหวน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 574,900 | บ้านมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะค่า หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะค่า หมู่ที่ 5 สายข้างวัดมะค่า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 201,500 | บ้านมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และท่อหรือรางระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 จากถนนลาดยางถึงที่นายเวทย์ สารทกำปัง ตามทางลำห้วยชันโพรง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 200,000 | บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจันทร์ดุม หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจันทร์ดุม หมู่ที่ 10 จากบ้านนางดวง เพลงสันเทียะ ถึงบ้าน นางวรรณา ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 129,600 | บ้านจันทร์ดุม หมู่ที่ 10 ตำบลมะค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9 จากบ้านนางทอง หวังล้อมกลาง ถึงบ้าน นายสร้อย พิพัฒน์ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.อัดแรง ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน ตามแบบ อบต.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 202,000 | บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการวางท่อประปารอบหมู่บ้าน บ้านหนองดุม หมู่ที่ 7 | วางท่อประปารอบหมู่บ้าน บ้านหนองดุม หมู่ที่ 7 โดยวางท่อพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 800เมตร พร้อมอุปกรณ์ตามแบบที่กำหนดให้ ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 201,300 | บ้านหนองดุม หมู่ที่ 7 ตำบลมะค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง | ดำเนินการบำรุงรักษา และ ซ่อมแซมที่ดินสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ตำบลมะค่า | 250,000 | ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในตำบลและอำเภอ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการงาน เทศกาลของดีอำเภอโนนไทย | อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการงานเทศกาล ของดีอำเภอโนนไทยให้แก่สภาวัฒนธรรม อำเภอโนนไทย | 30,000 | อำเภอ โนนไทย | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการการจัดงานประเพณีบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอโนนไทย | อุดหนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีบวง สรวงอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารีให้แก่สภาวัฒนธรรม อำเภอโนนไทย | 10,000 | อำเภอ โนนไทย | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณี

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และ วันครอบครัว | จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวโดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม | 30,000 | ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา | จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาโดยประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในกิจกรรม | 20,000 | ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการธรรมสัญจร | ดำเนินการจัดโครงการธรรมสัญจรโดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 20,000 | ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลมะค่า | อุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลมะค่า โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สนับสนุนกิจกรรมกีฬา  และนันทนาการของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา มะค่าเกมส์ | จัดการแข่งขันกีฬามะค่าเกมส์ โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน | 100,000 | ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ส่งนักกรีฑาหรือนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน | จัดส่งนักกรีฑาหรือ นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ ส่วนราชการอื่น | 20,000 | - | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนตามโครงการ กีฬาต้านยาเสพติดให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลมะค่า | อุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลมะค่า | 30,000 | ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-33-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการจัดการชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนหรือจัดทำ แผนชุมชนตำบลมะค่า | ดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนหรือ จัดทำแผนชุมชนตำบลมะค่า | 10,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ดำเนินการจัดประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต | ดำเนินการตามโครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตให้แก่ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๐หมู่บ้าน | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-34-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานเคหะชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการจัดการชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้าง หอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านคหนองไผ่ หมู่ที่ 2 | ดำเนินการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมูบ้านโครงเหล็ก ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์ตามแบบที่ อบต.มะค่ากำหนดให้ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 214,000 | ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-35-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานการบริหารงานทั่วไป   แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมือง,สังคม

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมการสร้างเสริม ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน | ดำเนินการตามโครงการอบรมการสร้างเสริม ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมนายกฯ และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล | ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมนายกฯ และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล | 600,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการ อบต. มะค่าพบประชาชน | ดำเนินการตามโครงการ อบต. มะค่าพบประชาชน โดยดำเนินการทั้ง 10 หมู่บ้านภายในตำบลมะค่า | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-36-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานการบริหารงานทั่วไป   แนวทางการพัฒนาที่ ๓  พัฒนาการจัดเก็บรายได้

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการออกบริการชำระภาษีนอกสถานที่ | ดำเนินการตามโครงการออกชำระภาษีนอกสถานที่ ในเขตตำบลมะค่าประจำปีงบประมาณ 2564 | 5,000 | หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลมะค่า | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน | 200,000 | ตำบลมะค่า | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการคืนกำไรให้แก่ผู้เสียภาษี | ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยเชิญชวนผู้มาเสียภาษีมา ชำระภาษี | 5,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-37-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานการบริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พัฒนาประสิทธิภาพปฏิบัติงานขององค์กรและบุคลากร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานต่างๆ | ดำเนินการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานต่างๆของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 250,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า | ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า | 25,000 | หมู่ที่ 1 – 10 ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-38-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานเคหะชุมชน   แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พัฒนาประสิทธิภาพปฏิบัติงานขององค์กรและบุคลากร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ทางเข้าศูนย์บริการประชาชนตำบลมะค่า | ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าศูนย์บริการประชาชนตำบลมะค่า | 100,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-39-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๙.  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   แนวทางการพัฒนาที่ ๑ รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | 70,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องวินัย การจราจรให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลมะค่าและประชาชนในตำบลมะค่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เรื่องวินัยการจราจรให้กับโรงเรียนในเขต พื้นที่และประชาชนในตำบลมะค่า | 30,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-40-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๙.  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร. | 150,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการการจัดฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการจัดฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 150,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันหรือ บรรเทาสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในตำบลมะค่า | 200,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-41-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๙.  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการสูบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสูบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหา ภัยแล้งภายในตำบลมะค่า | 100,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา | ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา | 30,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ | ดำเนินการฝึกอบรมนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลมะค่า ให้มีความรู้และความเข้าใจในการช่วยเหลือตนเอง | 30,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-42-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรระบบนิเวศน์ ป่าไม้

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี | ดำเนินการจัดสวนสาธิตเพื่อการอนุรักษ์พันธ์พืชและ ฝึกอบรมประชาชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 30,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-43-

แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ | ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าโฟเมก้า(ขาว) ขาโครเมี่ยมขนาด ๗๕x๑๘๐x๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท | ๑5,000 | อบต.มะค่า ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) | ดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ๖๐๐,000 | อบต.มะค่า ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | ดำเนินการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว | ๘,๖00 | อบต.มะค่า ตำบลมะค่า | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-44-

แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | ดำเนินการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืนจำนวน ๑ หัว โดยมีคันโยกเปิด – ปิดน้ำได้ตามต้องการ สามารถปรับปริมาณน้ำและชนิดของน้ำได้ | ๑๐,000 | อบต.มะค่า ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |