ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

เรื่อง	ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

**********************************

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔  เพื่อนำไปปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน  รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ   วันที่   ๒๒   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายณรงค์    พลล้ำ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้จัดทำแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  หมวด 5  การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26 และข้อ 27 โดยได้นำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การ บริหารส่วน    ตำบลมะค่า จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไปอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  1

บทนำ											1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน							1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน							1

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน						          		3

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม									4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ				6

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา					8

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านเกษตรกรรม						14

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการพัฒนาสังคม						15

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข					18

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					23

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี		29

และกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี				33

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 9  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			39

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 10 ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม				42

## 1

## ส่วนที่  1

1.  บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561   กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด  ทำแผนการดำเนินงานประจำปีขึ้น ตามระเบียบฯ ข้อ 26 และให้จัดทำแล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ของตำบลในปีงบประมาณ นั้น ตามระเบียบฯ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป อย่างเหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ทราบถึงโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความ ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ /กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการทำงานกับ หน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงานมี ลักษณะสำคัญ คือ

1. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ขององค์การบริหารส่วน     ตำบลมะค่า  หลังจากได้มีการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จสิ้นแล้ว (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วน     ตำบลมะค่าอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

2. เป็นโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ดำเนินการเอง โดยไม่ใช้ งบประมาณ

3. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการระยะเวลาที่ชัดเจน และ แสดงถึงการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

2.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

  - เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

  - ใช้เป็นเครื่องมือกำหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน

  - ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

  - เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  ในปีงบประมาณ  2564

3.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  (หมวด  5 ข้อ 26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้

๒

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูล  โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการอำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่   2   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ

- ส่วนที่  1  บทนำ

- ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

จากนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าจะนำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  เพื่อพิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่   3   การประกาศแผนการดำเนินงาน

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3

### จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

### อบต.มะค่า                             อบต.มะค่า

คณะกรรมการสนับสนุนการ			รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำแผนพัฒนา    อบต.								หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ			จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนา  อบต.

คณะกรรมการสนับสนุนการ			เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนา  อบต.

คณะกรรมการพัฒนา  อบต.			พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนฯ  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น				 ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศ

4.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

  - ทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ  เพื่อพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นไปแบบบูรณาการงานกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

  - ทำให้การบริหารจัดการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้

  - ทำให้ทราบถึงกิจกรรม /แผนงาน/โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

  - เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลงานการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณและประชาชนสามารถ ตรวจสอบได้

  - ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การพัฒนาของในแต่ละปีงบประมาณ

***************************

- 4 -

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ. 256๔  องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ/บาท | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสานต่อแนวทางพระราชดำริ แผนงานการเกษตร | ๒ | ๒.๕๐ | 1๓๐,000 | 0.80 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา แผนงานการศึกษา | 15 | 18.75 | 1,803,650 | 11.16 | กองการศึกษาฯ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านเกษตรกรรม แผนงานการเกษตร | 3 | 3.75 | 70,000 | 0.43 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม แผนงานงบกลาง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 3 | 3.75 3.75 | 8,560,000 50,000 | 42.97 0.30 | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข | 11 | 13.75 | 461,300 | 2.85 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6.2 แผนงานเคหะชุมชน | 10 1 | 12.50 1.25 | 2,245,000 250,000 | 13.89 1.54 | กองช่าง กองช่าง |

- 5 -

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ/บาท | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 9 | 11.25 | 290,000 | 1.79 | กองการศึกษาฯ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน 8.3 แผนงานการบริหารงานทั่วไป | 3 2 8 | 3.75 2.50 10.00 | 50,000 314,000 1,125,000 | 0.30 1.94 6.96 | สำนักปลัด กองช่าง สำนักปลัด/กองคลัง |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๙.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน | ๘ | 10.0 | 760,000 | 4.70 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ๑๐.1 แผนงานการเกษตร แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 2.50 | 50,000 | 0.30 | สำนักปลัด |
| รวมทั้งสิ้น | ๘0 | 100 | 16,158,950 | 100 |  |

-6-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

แผนงานการเกษตร  แนวทางการพัฒนาที่ 1 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขุดสระประปา บ้านคู หมู่ที่ 1 | ดำเนินการขุดลอกสระประปา บ้านคู หมู่ที่ 1 ขุดสระให้มีขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 130 เมตร ขุดลึกเพิ่ม 2.10 เมตร ความลาดเอียง 1:1 เป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,900 ลบ.ม. พร้อมขนย้ายดินทิ้งปรับเกลี่ย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 100,000 | หมู่ที่ 1 บ้านคู | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

แผนงานการเกษตร  แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | ดำเนินการฝึกอบรมประชาชนในตำบลมะค่าในการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 คน | 30,000 | หมู่ที่ 5 บ้านมะค่า | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๘-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา  แนวทางการพัฒนาที่  ๑. เพิ่มศักยภาพและเติมความรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนที่สังกัดคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนที่สังกัด สพฐ. ทั้ง 3 โรงเรียนในเขตตำบลมะค่า | 920,000 | ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก สำหรับเด็กที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) | ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก สำหรับเด็กที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลมะค่า | 479,050 | ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

,

ยุทธศาสตร์ที่  ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา  แนวทางการพัฒนาที่  ๑. เพิ่มศักยภาพและเติมความรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. มะค่า | สนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะค่า จำนวน 20 คนๆละ 20 ต่อวัน จำนวน 245 วัน | 98,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กเล็กที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลมะค่า | ดำเนินการจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะค่า | 20,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า | ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองของเด็กที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะค่า | 5,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา  แนวทางการพัฒนาที่  ๑. เพิ่มศักยภาพและเติมความรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กภายในตำบลมะค่า | 50,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะค่าโดยมีเด็กที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะค่าและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม | 5,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะค่า | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการของเด็กที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.มะค่า คนละ 1,700 บาทต่อคนต่อปี จำนวน 20 คน | 34,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา  แนวทางการพัฒนาที่  ๑. เพิ่มศักยภาพและเติมความรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | จัดซื้อหนังสือเรียน | จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียนที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า คนละ 200 บาท ต่อคนต่อปี จำนวน 20 คน | 4,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ค่าจัดซื้อเครื่องแบบ นักเรียน | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่นักเรียนที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลมะค่า คนละ 300 บาท ต่อคนต่อปี จำนวน 20 คน | 6,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา  แนวทางการพัฒนาที่  ๑. เพิ่มศักยภาพและเติมความรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า คนละ 430 บาท ต่อคนต่อปี จำนวน 20 คน | 8,600 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กเล็กที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าคนละ 200 บาท ต่อคนต่อปี จำนวน 20 คน | 4,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา  แนวทางการพัฒนาที่  ๑. เพิ่มศักยภาพและเติมความรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการปรับปรุงต่อเติมรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะค่า | ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมรั้วอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะค่า | 20,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะค่า | ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า | 50,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น | ดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า | 100,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม

แผนงานการเกษตร   แนวการพัฒนาที่ ๑  สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการการเกษตรแบบอินทรีย์ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 1 ครั้ง/ปี ประชาชนในเขต อบต. มะค่า จำนวน 50 คน | 30,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร | ฝึกอบรมการเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรภายใน พื้นที่ตำบลมะค่า จำนวน 40 คน | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | กิจกรรมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรภายในตำบลมะค่า | 20,000 | หมู่ที่ 3 ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-1๕-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

แผนงานงบกลาง   แนวการพัฒนาที่ ๑  ส่งเสริมสวัสดิการ และเครื่องสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | การสนับสนุนเบี้ย ยังชีพคนชรา | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ย ยังชีพในตำบลมะค่า | 7,000,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การสนับสนุนเบี้ย ยังชีพคนพิการ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ย ยังชีพในตำบลมะค่า | 1,500,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | การสนับสนุนเบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ในตำบลมะค่า | 60,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     แนวการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ประชาชน | ฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนและกลุ่มสตรีแม่บ้าน ภายในตำบลมะค่า | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     แนวการพัฒนาที่ ๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยของบุคคลในครอบครัว | ฝึกอบรมให้ประชาชนในตำบลมะค่าเกี่ยวกับการ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว | 10,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมลดความรุนแรงในเด็กและสตรี | ฝึกอบรมให้ประชาชนในตำบลมะค่าเกี่ยวกับการ ลดความรุนแรงในเด็กและสตรี | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข   แนวการพัฒนาที่ ๑. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์วัคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเพิ่มประชากรสุนัขและแมว | เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกัน โรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือด ออก | 30,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้าในตำบลมะค่า | 33,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข   แนวการพัฒนาที่ ๑. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | การสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสำรวจจำนวนข้อมูลจำนวนสุนัข ภายในตำบลมะค่า | 3,300 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการมะค่าสะอาด | ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนภายในตำบล มะค่า | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอ โนนไทยเพื่อสงเคราะห์ ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ ประจำปี 2564 | สนับสนุนในกิจกรรมบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอโนนไทย | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข   แนวการพัฒนาที่ ๑. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข | อบรมรณรงค์และป้องกันด้านสาธารณสุขทั้ง 10 หมู่บ้าน ภายในตำบลมะค่า | 200,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | สบทบเงินอุดหนุนเข้ากองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลมะค่า | ดำเนินการสบทบเงินอุดหนุนเข้ากองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลมะค่า | 75,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข   แนวการพัฒนาที่ ๒. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และ โรคระบาดไข้หวัดต่างๆ | ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในตำบลมะค่าในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด ไข้หวัดต่างๆ | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ | ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคเอดส์ | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข   แนวการพัฒนาที่ ๓. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาบำบัดผู้ติดยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด | ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ให้ รู้ถึงโทษของยาเสพติด | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และท่อหรือระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโกรกกระสัง หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโกรกกระสัง หมู่ที่ 4 สายบ้านนางประนอม การรุ่งเรือง ถึงแยกบ้านถนนโพธิ์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.มะค่า กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 201,500 | บ้านโกรกกระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน จันทร์ดุม หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจันทร์ดุม หมู่ที่ 10 สายบ้านจันทร์ดุม-บ้านหนองกระทุ่ม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 129,600 | บ้านจันทร์ดุม หมู่ที่ 10 ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และท่อหรือระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ทุ่งหนองแหวน หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งหนองแหวน หมู่ที่ 6 สายวัดทุ่งหนองแหวน – ลำห้วยชันโพรง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 200,200 | บ้านทุ่ง หนองแหวน หมู่ที่ 6 ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะเกลือ หมู่ที่ 3สายบ้านนางล้อม จีบสันเทียะ ถึงบ้านนายสมยศ ธัญญานนท์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 204,400 | บ้ามะเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และท่อหรือรางระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะค่า หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะค่า หมู่ที่ 5 สายบ้านมะค่า – บ้านทุ่งหนองแหวน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 574,900 | บ้านมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะค่า หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะค่า หมู่ที่ 5 สายข้างวัดมะค่า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 201,500 | บ้านมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และท่อหรือรางระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 จากถนนลาดยางถึงที่นายเวทย์ สารทกำปัง ตามทางลำห้วยชันโพรง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 200,000 | บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจันทร์ดุม หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจันทร์ดุม หมู่ที่ 10 จากบ้านนางดวง เพลงสันเทียะ ถึงบ้าน นางวรรณา ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 129,600 | บ้านจันทร์ดุม หมู่ที่ 10 ตำบลมะค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9 จากบ้านนางทอง หวังล้อมกลาง ถึงบ้าน นายสร้อย พิพัฒน์ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.อัดแรง ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน ตามแบบ อบต.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 202,000 | บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการวางท่อประปารอบหมู่บ้าน บ้านหนองดุม หมู่ที่ 7 | วางท่อประปารอบหมู่บ้าน บ้านหนองดุม หมู่ที่ 7 โดยวางท่อพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 800เมตร พร้อมอุปกรณ์ตามแบบที่กำหนดให้ ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 201,300 | บ้านหนองดุม หมู่ที่ 7 ตำบลมะค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง | ดำเนินการบำรุงรักษา และ ซ่อมแซมที่ดินสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ตำบลมะค่า | 250,000 | ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในตำบลและอำเภอ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการงาน เทศกาลของดีอำเภอโนนไทย | อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการงานเทศกาล ของดีอำเภอโนนไทยให้แก่สภาวัฒนธรรม อำเภอโนนไทย | 30,000 | อำเภอ โนนไทย | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการการจัดงานประเพณีบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอโนนไทย | อุดหนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีบวง สรวงอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารีให้แก่สภาวัฒนธรรม อำเภอโนนไทย | 10,000 | อำเภอ โนนไทย | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณี

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และ วันครอบครัว | จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวโดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม | 30,000 | ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา | จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาโดยประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในกิจกรรม | 20,000 | ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการธรรมสัญจร | ดำเนินการจัดโครงการธรรมสัญจรโดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 20,000 | ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลมะค่า | อุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลมะค่า โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สนับสนุนกิจกรรมกีฬา  และนันทนาการของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา มะค่าเกมส์ | จัดการแข่งขันกีฬามะค่าเกมส์ โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน | 100,000 | ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ส่งนักกรีฑาหรือนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน | จัดส่งนักกรีฑาหรือ นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ ส่วนราชการอื่น | 20,000 | - | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนตามโครงการ กีฬาต้านยาเสพติดให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลมะค่า | อุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลมะค่า | 30,000 | ตำบลมะค่า | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-33-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการจัดการชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนหรือจัดทำ แผนชุมชนตำบลมะค่า | ดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนหรือ จัดทำแผนชุมชนตำบลมะค่า | 10,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ดำเนินการจัดประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต | ดำเนินการตามโครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตให้แก่ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๐หมู่บ้าน | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-34-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานเคหะชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการจัดการชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้าง หอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านคหนองไผ่ หมู่ที่ 2 | ดำเนินการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมูบ้านโครงเหล็ก ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์ตามแบบที่ อบต.มะค่ากำหนดให้ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 214,000 | ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-35-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานการบริหารงานทั่วไป   แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมือง,สังคม

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมการสร้างเสริม ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน | ดำเนินการตามโครงการอบรมการสร้างเสริม ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมนายกฯ และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล | ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมนายกฯ และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล | 600,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการ อบต. มะค่าพบประชาชน | ดำเนินการตามโครงการ อบต. มะค่าพบประชาชน โดยดำเนินการทั้ง 10 หมู่บ้านภายในตำบลมะค่า | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-36-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานการบริหารงานทั่วไป   แนวทางการพัฒนาที่ ๓  พัฒนาการจัดเก็บรายได้

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการออกบริการชำระภาษีนอกสถานที่ | ดำเนินการตามโครงการออกชำระภาษีนอกสถานที่ ในเขตตำบลมะค่าประจำปีงบประมาณ 2564 | 5,000 | หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลมะค่า | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน | 200,000 | ตำบลมะค่า | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการคืนกำไรให้แก่ผู้เสียภาษี | ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยเชิญชวนผู้มาเสียภาษีมา ชำระภาษี | 5,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-37-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานการบริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พัฒนาประสิทธิภาพปฏิบัติงานขององค์กรและบุคลากร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานต่างๆ | ดำเนินการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานต่างๆของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 250,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า | ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า | 25,000 | หมู่ที่ 1 – 10 ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-38-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานเคหะชุมชน   แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พัฒนาประสิทธิภาพปฏิบัติงานขององค์กรและบุคลากร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ทางเข้าศูนย์บริการประชาชนตำบลมะค่า | ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าศูนย์บริการประชาชนตำบลมะค่า | 100,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-39-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๙.  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   แนวทางการพัฒนาที่ ๑ รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | 70,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องวินัย การจราจรให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลมะค่าและประชาชนในตำบลมะค่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เรื่องวินัยการจราจรให้กับโรงเรียนในเขต พื้นที่และประชาชนในตำบลมะค่า | 30,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-40-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๙.  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร. | 150,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการการจัดฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการจัดฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 150,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันหรือ บรรเทาสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในตำบลมะค่า | 200,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-41-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่  ๙.  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการสูบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสูบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหา ภัยแล้งภายในตำบลมะค่า | 100,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา | ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา | 30,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ | ดำเนินการฝึกอบรมนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลมะค่า ให้มีความรู้และความเข้าใจในการช่วยเหลือตนเอง | 30,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-42-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรระบบนิเวศน์ ป่าไม้

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี | ดำเนินการจัดสวนสาธิตเพื่อการอนุรักษ์พันธ์พืชและ ฝึกอบรมประชาชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 30,000 | ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-43-

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ | ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าโฟเมก้า(ขาว) ขาโครเมี่ยมขนาด ๗๕x๑๘๐x๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท | ๑5,000 | อบต.มะค่า ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) | ดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ๖๐๐,000 | อบต.มะค่า ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | ดำเนินการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว | ๘,๖00 | อบต.มะค่า ตำบลมะค่า | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-44-

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | ดำเนินการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืนจำนวน ๑ หัว โดยมีคันโยกเปิด – ปิดน้ำได้ตามต้องการ สามารถปรับปริมาณน้ำและชนิดของน้ำได้ | ๑๐,000 | อบต.มะค่า ตำบลมะค่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

แบบ ผด.01

แบบ ผด.01

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02